VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů

Zadávací řízení

dle Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Višňového

Název veřejné zakázky

„Chodník – Dědina II. etapa“

Zakázka malého rozsahu

Zadavatel: dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona Typ veřejné zakázky: stavební práce

Zadavatel veřejné zakázky

Městys Višňové

Zadavatel předmětné veřejné zakázky vás tímto vyzývá k předložení nabídky v rámci zakázky malého rozsahu podle § 38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: 	Městys Višňové

Sídlo: 			671 38 Višňové č. p. 212

Právní forma: 		územně samosprávný celek

Zastoupení: 		Mgr. Vladimír Korek - starosta

IČ: 			00293784

DIČ: 			CZ00293784

e-mail: 			vladimir.korek@visnove.cz

tel.: 			+420 515339130

Úřední hodiny úřadu městyse: 		pondělí: 		7:30 – 12.00 13:00 – 17:00

středa: 		7:30 – 12.00 13:00 – 17:00

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Jedná se udržovací práce chodníku v části Dědina v rozsahu délky 60,20 bm – viz zastavovací situace.

2.2 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 100.000,-- bez DPH.

Jedná se o zakázku malého rozsahu.

2.3 POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem zakázky jsou udržovací práce chodníku v části Dědina – II. etapa. Jedná se o:

Práce budou spočívat:

- příprava terénu, snížení terénu – cca 30 m2

- osazení obruby zahradní do betonového lože – 60,20 + 18,70 m

- vybourání stávajících obrub a dlažeb

- šatovská dlažba pro chodník (dodá městys Višňové)

skladba chodníku:

. dlažba 60 mm, ložná plocha – kamenivo frakce 4 – 8 mm, tl. 30 – 40 mm, štěrkodrť 0 – 63 mm, tl. 150 mm.

- terénní úpravy

Rozsah: - viz Zastavovací situace: výkres č. 1

3. LHŮTA A MÍSTO PROVEDENÍ OPRAVY

3.1 TERMÍNY PLNĚNÍ

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění

Požadovaný limitní termín předání dokončené zakázky 15. 10. 2016.

3.2 MÍSTO PLNĚNÍ

Městys Višňové – část Dědina p. č. 3889/6.

4. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Základním hodnotícím kritériem předmětné zakázky ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 zákona je nejnižší nabídková cena (cena včetně DPH).

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data předání faktury objednateli.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

6. ZÁRUKY

Minimální záruka na dílo je požadována 60 měsíců.

7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

7.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 7. 2016 v 12.00 hod.

7.2 MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

- osobně na adrese zadavatele v úředních hodinách úřadu městyse, prostřednictvím pošty. Zalepenou obálku označte názvem zakázky s nápisem „NEOTVÍRAT“.

7.3 OBSAH NABÍDKY

Nabídka musí obsahovat:

- cenovou nabídku

- návrh smlouvy o dílo

- doklady o kvalifikaci uchazeče

- reference tří finančně obdobných zakázek

8. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, činí 90 kalendářních dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

9. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

9.1 PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace je specifikována v Chodník – Dědina II. etapa – zastavovací situace

http://www.visnove.cz/urednideska/?page_id=1711

9.2 LHŮTY A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 8. 7. 2016 se uskuteční prohlídka místa plnění veřejné zakázky. Zahájení v 07,30 hod. Sraz před úřadem městyse č. p. 212.

10. PRÁVA A PROHLÁŠENÍ ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit případně změnit zadávací řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, které byly předmětem hodnocení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo akceptovat jemu nejvhodnější nabídku podle stanovených kritérií hodnocení, případně nevybrat z předaných nabídek žádnou. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah. Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení. Rozhodnete-li se nabídku nepředložit, budeme vděčni, pokud nás o tom informujete písemně a uvedete důvody svého rozhodnutí.

Višňové 1. 7. 2016

________________________

Mgr. Vladimír K o r e k

starosta